杭政储出【2015】26号地块商务金融用房 项目 结构加固 工程

招 标 公 告

杭政储出【2015】26号地块商务金融用房 项目由招标单位施工总承包，为保质按期完成工程，本着诚实信用、合理低价的原则，招标人决定对 结构加固 工程采取公开招标的方式，择优选择专业施工分包单位。

一、工程综合说明

1.工程名称： 杭政储出【2015】26号地块商务金融用房

2.工程地点： 杭州市西湖区西溪路与古墩路交叉口

3.工程概况： 本工程占地面积88566m2，总建筑面积312155m2；其中地下两层，局部三层，建筑面积154060m2；地上包含4栋商业办公楼，建筑面积158095m2。

4.招标范围和工作内容：

4.1. 招标范围：承包人指定范围内的 结构加固 工程，具体详见招标清单。

4.2. 工作内容：采用对本分包工程包工、包料、包运输、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环保清洁等全过程承包模式。

5.工期要求：本工程暂拟2020年3月中下旬进场施工，2020年5月15日前需完成地下室部分的加固工程。具体以招标人通知为准。

6.付款方式：分供方按形象进度每月21日向总包方进行月度报量，分供方报量经总包方项目商务部审核并报分公司审批后，按完成工作量的70%支付，工程完工且办理完结算后支付至80%，总包方办理完竣工验收后支付至85%，总包方办理竣工验收且总包方办理完与业主结算后支付至结算总价的95%，留5%作为质保金，待2年质保期满扣除维修费用后无息一次性付清。以上款项的支付需业主将相应款项支付到承包人帐上后，承包人再支付给分供方；如业主未按约定向承包人支付工程款时，分供方不得向承包人索要工程款。

二、投标人要求

1.具备法律主体资格的经济实体，生产、经营范围符合本次招标项目需求，具有一定的经营规模和服务能力，具有法人资质、独立订立及履行合同的能力。

2.具备招标范围内 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 资质要求。

3.专业从事结构加固工程，具有三个以上项目结构加固施工经验。

4.分包单位必须能够取得阿里巴巴业主单位认可。

5.具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家相关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建三局一公司各单位合作没有不良合作记录。

6.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书。

7.非中建三局《专业分包商名册》中不合格单位。

8.失信人不能参与投标。

9.投标单位需为一般纳税人，必须可开具增值税专用发票。

10.投标方相互关联（涉及法人、联系人、联系电话、电子邮箱等任一信息相同），不具备投标报名资格。

三、报名时间及报名要求：

1.报名截止时间：云筑网报名时间截至2020年3月20日21：00点，具体以云筑网发布时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

2.报名方式：网络报名，通过“云筑网”（网址http://www.yzw.cn/）上进行报名，不接受其他方式的报名。

3.说明：已在“云筑网”（网址www.yzw.cn）完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名；未在“云筑网”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后并完成分供方认证，再行报名。

四、资格审查

1、资格审查渠道

本次招标的投标单位由采购平台公开报名产生。通过平台直接报名的供应商，按照招标公告指定的时间和方式进行资格预审，招标组织：中建三局第一建设工程有限责任公司华东公司（以下简称中建三局一公司华东公司）负责审核，且保留现场考察的权利。

2、资格审查资料清单

（1）投标单位企业简介

（2）三证合一营业执照、资质证书、安全生产许可证等(正副本均可)

（3）法定代表人身份证明（格式参照附件1）

（4）法定代表人授权委托书（格式参照附件2）

（5）授权代理人身份证复印件（格式参照附件3）

（6）投标单位提供2018年至今合作证明（格式参照附件4）

（7）投标单位可提供的其他证明企业情况的资料

上述项资料必须提供，提供虚假资审资料的投标单位，任何时候一经发现，取消其投标资格。

3、资格审查资料报送方式

（1）以上材料须严格按照顺序，整合成一份PDF版电子扫描件，作为资格审查证明材料在云筑网进行上传（此资料将直接作为资信标文件参与评标打分，请务必重视）。

（2）报名期间提供资格预审查服务，在2020年3月20日16：00前， 投标人可将预审资料发送至招标联系人邮箱(1030662531@qq.com), 招标工作人员进行预审核并进行反馈，便于投标人补齐资料。

（3）投标人资审材料变更的，须更新云筑网上传资料， 最终以云筑网上传的材料为准，邮箱仅作为资格预审的通道, 不作为资格审查的最终材料。

4、资格审查时间及地点

（1）资审时间：2020年3月21日至2020年3月22日

（2）资格审查地点：评标专家集中审查，以云筑网上资审材料为准，投标人无需到现场审查。

（3）注：资格免审：有以下情形的投标人可以免去现场资格审查环节（资格免审单位可以不上传附件）。

（a）、与公司已有合作项目（b）、一公司及其区域公司推荐的在IMS系统已准入。

五、招标文件的发放时间及方式

1、发放时间：暂定2020年3月24日16:00。

2、发放形式：招标文件发布电子版，不发布纸质招标文件。

3、发放平台：招标方通过“云筑网”（网址www.yzw.cn）进行发放。

4、发放对象：经中建三局一公司华东公司标准化设施工作组资格审查合格的投标单位，投标单位通过网络平台直接下载招标文件。

六、联系方式

招标人：中建三局第一建设工程有限责任公司华东公司招采管理部

联系人：褚钊         电  话：18621651629

地址：上海市闵行区申滨南路968号虹桥天街F栋8楼招采管理部

中建三局第一建设工程有限责任公司

华东公司招采管理部

2020年3月17日

附件1：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：            系（投标人名称）的法定代表人（职务：          电话：           ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(正反面)

投标人：（盖单位章）

年 月 日

附件2：法定代表人授权书

致：中建三局第一建设工程有限责任公司

本授权书声明：注册于  省  市  县工商管理局的              （单位名称）在下面签字的     （法定代表人姓名和职务）授权本公司      （部门名称）在下面签字的（职务、姓名）为本公司的合法代理人，全权代表本公司参加贵方招标号为                       号招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

授权人：[投标人名称]      （公章）

法定代表人：（签字）       授权代理人：（签字）

职务：                    职务：

日期：    年   月    日

附件3：授权代理人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：            系（投标人名称）的授权代理人（职务：          电话：           ）。

特此证明。

附：授权代理人身份证复印件(正反面)

投标人：（盖单位章）

年 月 日

附件4：2018年至今合作证明

| 序号 | 合作单位名称 | 项目名称 | 合同额(万元） | 签订时间（2018年至今) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2018年至今 |  |

说明：1、提供2018年1月至今的合作证明，每份合同需提供对应的合同封面、合同额页面、双方签字盖章页面共3页扫描件。

- 每份合同提供2份对应的结算单、发票扫描件。

- 扫描件按上表顺序，依次排版。